Trabalho Interdisciplinar de Software II

Cit

Professores: Hugo de Paula e Joyce Christina de Paula Carvalho

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 22/08/2020 | | | | |
| Hora: 10:50 às 12:20 | | | | |
| Local: Discord do grupo | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Guilherme Gabriel Silva Pereira | guilherme.gabriel.532@gmail.com | | Development Team | |
| José Maurício Guimarães França | josemauriciogf@gmail.com | | Product Owner | |
| Henrique Penna Forte Monteiro | henrique.mont011@gmail.com | | DevOps | |
| Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | lcs2001\_@hotmail.com | | Scrum Master | |
| Marco Tullio Oliveira | tulliomarco93@gmail.com | | Development Team | |
| Pauta | | | | |
| Adicionar todos os artefatos do Product Backlog no projeto do GitHub  Corrigir o Business Model Canvas(BMC)  Concluir as sessões “Introdução”, “Modelo de negócios” e “Participantes do processo” na Documentação  Corrigir o mapa de StakeHolder  Enviar BMC e Stakeholders para o GitHub  Configurar Históricos de Versões dos ReadMes no projeto do GitHub  Fechamento da Sprint 1 | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| Ficou decidido que todos os participantes auxiliarão no adicionamento de artefatos das Sprints, e atualizá-los à medida que forem concluídos no projeto do GitHub.  Falhas citadas na aula do dia 21/08/2020 foram corrigidas por todos os membros pelo link do canvanizer: <https://canvanizer.com/canvas/rWX4F0MFisLeO> . Problemas relacionados a falta de clareza na explicação da proposta de valor, má exemplificação dos usuários e falta de artefatos nos recursos chaves relacionados ao suporte. Por meio da colaboração online na plataforma Miro.  Atualização do Relatório Final para a versão corrigida, incluindo o BMC e mapa de Stakeholder atualizados, e documento sem comentários até a sessão 3. Por meio da colaboração online na plataforma Miro.  Melhor detalhamento e exemplificação modal do mapa de StakeHolder, por meio da colaboração online na plataforma Miro.  Todas as alterações a partir de agora são informadas para o DevOp, que atualizará o versionamento no GitHub.  Todos os artefatos da Sprint 1 concluídos. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Início da Sprint 2 | | 23/08/2020 | | Participantes |